Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo SAM Trevano | Canobbio |
| Data | 23.09.2022 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Creato algoritmo che genera i frutti Creato bozza fisica frutti |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Frutti che si muovevano nello stesso modo |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Task dello sviluppo oggetti con fisica non finito (60%, mancano le bombe e le immagini degli altri frutti.) |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Completare questa task e creare una gestione di punti |